**七ヶ浜町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム**

**２０２１**

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 位置付け |
| 本プログラムは，七ヶ浜町耐震改修促進計画に定めた耐震化の目標に向け，耐震化に係る取組みや，推進状況の把握と評価の実施等，具体的な行動を定めることにより，住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 | 本プログラムは，七ヶ浜町耐震改修促進計画の実施計画として位置づける。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標 | 令和3年度の補助戸数  耐震診断補助戸数５戸  耐震改修工事補助戸数３戸 | 補助実績（戸） | 年度 | ～H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 |
| 診断 | ７２ | ３ | ２ | ２ | ０ | ５ | ５ | ５ | ９４ |
| 改修 | １６ | ３ | １ | ０ | ０ | ３ | ３ | ３ | ２９ |

|  |  |
| --- | --- |
| 令和3年度の取組み内容 | 前年度の取組み実績 |
| １　住宅所有者に対する直接的な耐震化促進  ・古い住宅が多い地区において，ＤＭ送付等による周知を予定。 | １　住宅所有者に対する直接的な耐震化促進  ・各地区の防災等各種訓練時に住宅耐震化の説明も行い、相談に訪れた住宅所有者に耐震化の案内をした。 |
| ２　耐震診断実施者に対する耐震化促進  ・耐震診断を実施し，耐震性がないと判定された住宅で，まだ耐震改修を実施していない住宅所有者へ，耐震改修を働きかける文書を送付する。  ・耐震診断結果報告時に，耐震改修を実施するよう働きかける。 | ２　耐震診断実施者に対する耐震化促進  ・耐震診断を実施し，耐震性がないと判定された住宅で，まだ耐震改修を実施していない住宅所有者へ，耐震改修を働きかける文書を１８件送付。  ・耐震診断結果の報告時に改修工事の助成制度を説明した。 |
| ３　耐震改修事業者の技術力向上等  ・宮城県等と協力し，改修事業者に対する耐震改修工法等に係る説明会を実施。  ・受講者の一覧をHPに掲載。 | ３　耐震改修事業者の技術力向上等  ・宮城県等と協力し，改修事業者に対する耐震改修工法等に係る説明会を実施。  ・希望者に改修事業者リストを公表した。 |
| ４　一般への周知普及  ・広報紙で耐震改修の必要性を周知。  ・住宅の耐震化に関する資料等を庁舎内で展示。  ・リーフレットの配布により制度概要等の周知を実施。 | ４　一般への周知普及  ・リーフレットの配布により制度概要等の周知を実施 |

|  |  |
| --- | --- |
| 前年度の課題 | 解決策 |
| 令和２年度は耐震診断・耐震改修とも申請がなかったため，制度の周知を図り，利用促進を図る必要がある。 | ・広報誌による助成事業の周知や，旧耐震の戸建て木造住宅所有者に対し、耐震化を働きかけることなどにより，補助制度の利用促進を図る。 |