令和８年度七ヶ浜町文書管理システム導入業務委託　仕様書（案）

- 業務名

令和８年度七ヶ浜町文書管理システム導入業務委託（以下「本業務」という。）

- 期間

①　システムの構築期間

契約締結日から令和９年３月３１日までとする。

②　システムの運用開始及び保守期間

令和９月４月１日から令和１４年３月３１日まで

- 事業の目的

七ヶ浜町（以下「本町」という。）では現在、回議や保管などで紙媒体を主体とした文書事務を行っているが、文書を探す手間の増大や文書の保管場所不足といった課題がある。

そこで、電子決裁機能を含む文書管理システムを導入し、文書事務の適正化を図るとともに、紙文書と電子文書の一元管理、電子化運用を実現する。また、電子決裁機能を活用することで、ペーパーレス化、業務の効率化だけでなく、決裁文書の紛失、誤廃棄等のリスクを防止し、一層の文書の適正管理につなげることを目的とする。

- 業務内容

（１）サービス導入

本町職員が使用できるよう必要な初期設定等を行った状態の本システムをLGWAN接続が可能なクラウド上に構築し、本システム使用にあたって必要な職員個人アカウント、管理者アカウント、運用マニュアル等を提供すること。なお、アカウント作成にあたっては本町と協議の上作成すること。

（２）運用・保守

本システムの安定的運用を図るため、ソフトウェア、セキュリティに関して、定期的な保守を行うこと。また、システム障害の早期発見・予防に努め、システムに障害が発生した場合や脆弱性が発見された場合等のトラブルが発生した際には速やかに対応すること。ソフトウェアのバージョンアップについては、その適用の判断に必要な調査・評価を行い、本システムを利用する職員への影響を考慮し、提供及び適用作業を行うこと。

（３）サービスの停止

本システムは常時使用するものであるため、本町業務時間中（平日及び土日祝の午前８時３０分から午後１０時まで）のサービス停止は計画的な停止も含めて原則無いものとする。

万が一、計画的なサービス停止以外の要因によりサービスが停止した場合には、受託者は速やかに復旧又は代替手段を用意し、サービスの安定的な運用に努めること。

（４）バージョンアップ対応

本業務において導入されるシステムに対して性能や品質の強化等のバージョンアップは、契約の範囲名において対応すること。新たな機能の追加等、契約の範囲を超える場合は本町との協議を設けることとする。

- 文書管理システム仕様

  - 業務運用体制

業務運用体制について、具体的に示すこと。また、本町との役割分担について示すこと。

  - 導入システム

    - 本業務で導入するシステムはオンプレミスではなく、クラウドサービスであること。

    - 導入するシステムは、本町庁内ネットワークがLGWANを利用していることからその環境下で稼働可能なシステムであること。

  - サービス提供環境

    - サービス提供時間

本サービスの提供時間については、24時間365日を保証すること。ただし、保守範囲外の障害要因及び計画停止に基づく時間を除く。

    - 計画停止

      - 計画停止については本町に対し、30日前にメール又は文書で通知すること。

      - 問合せ窓口の設置

        - 本町システム管理者の利便性向上を図るため、問合せ窓口を設置すること。

        - 電話による問合せ窓口については、以下の時間を保証すること。

午前9時から午後5時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は除く。

        - 本町システム管理者からの問合せに対し助言を行うこと。

        - 電子メールによるヘルプデスクの受付は24時間年中無休体制で受付可能であること。

    - 障害対応

      - 障害発生時でもサービス停止が極力生じないようにすること。

      - 障害発生時に、確実かつ速やかにシステムの復旧を行えるようにすること。

    - 故障等受付窓口の設置

      - 障害や故障、不具合等（重大な障害を除く）に対する受付窓口を設置すること。緊急連絡先を示すこと。なお、電話番号は必須とする。

      - サーバーダウン等の重大な障害発生時は２４時間年中無休で対応できること。また、その際の対応体制を示すこと。

    - 障害等に対する報告書届出

      - システムに起因する障害が発生した際は障害内容、対応等を速やかに報告すること。

    - 構築場所

      - クラウド上に設定、構築すること。

    - セキュリティ

      - データセンター及びサーバー環境は、政府等のクラウドサービス対応セキュリティ基準（政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針（2018年（平成30年）6月7日、各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議推奨の「ISO/IEC 27017による認証取得」「JASAクラウドセキュリティ推進協議会CSゴールドマーク」「米国FedRAMP」のいずれか）を満たすクラウドサービスを利用すること。

      - システムへのアクセスは、アカウント管理やアクセス制限が実施できる等、不正アクセスを防止するための対策を実施すること。

      - システムにセキュリティホール等の脆弱性が発見された場合は、協議の上、最新のセキュリティパッチを適用すること。

      - 保守運用を行う場合、保守範囲のサーバー類について、週次以上のウイルススキャンを実施すること。

    - その他

      - 操作マニュアル

システム操作に必要となる操作マニュアルが提供できること。

      - バックアップ

バックアップを取得し、バックアップ取得時にシステムの機能に影響が出ないようにすること。

  - 利用環境

    - 対応ブラウザ

パソコンを使って、次のブラウザで利用可能であること。契約後の各ブラウザのバージョンアップについても対応すること。

・Microsoft Edge 最新版

・Google Chrome 最新版

    - バージョンアップ

利用期間中は最新バージョンでの利用を保証すること。また、バージョンアップの方法を示すこと。

    - 通信

管理者及びサービス利用者による通信は、TLSによるHTTPS通信とすること。

    - 表示機能

システム管理者及び利用職員の操作画面は、直感的なユーザインターフェースであり、操作性、分かりやすさに十分配慮したものであること。

    - システム利用職員数

２００人（会計年度任用職員を含む）

  - システム機能

    - 収受

文書収受時に文書番号が取得できること。

    - 起案・回覧

      - 文書属性情報、伺い文、別紙・別添情報、決裁ルートなどを入力して起案文書を作成し、システム上に登録できること。また、文書作成時に文書番号が取得できること。

      - 紙決裁、紙供覧を行う場合に、登録した文書属性情報をもとに起案用紙を作成し、印刷できること。

    - 決裁

      - 起案時に指定された決裁ルートに沿って、回議・合議を電子的に行えること。

      - 案件を紙決裁処理に変更できること。

      - 未到着の案件を、未着案件一覧及びその詳細画面から確認できること。

      - 決裁済みの案件について、決裁完了処理ができること。

    - 施行

      - 決裁文書ごとに施行方法や施行先などを設定し、その情報を一覧表示できること。

      - 施行日の登録ができること。

    - 完結・保存

決裁や施行が完了した案件や、供覧が完了した案件について保存処理ができること。

    - ファイル管理

      - 文書を整理するための文書分類やファイル（簿冊）の管理ができること。

      - 分類の管理単位は年度単位または使用期間から設定で選択できること。

    - 引継ぎ

ファイルの引継ができること。

    - 廃棄

ファイルの廃棄・延長ができること。

    - 検索

文書及びファイルの検索ができること。

    - システム設定

システム管理者によるパラメータの変更ができること。

  - サービス運用・保守

    - サポート機能

      - システム稼働前後に問わず、運用に必要なサポート体制が取られていること。

      - 障害発生時等速やかに障害対応にあたること。

- その他

本仕様書に定めのない事項は、本町と請負事業者との間で協議を行い決定する。